Vision and Scope Document

for POS System – Ứng dụng quản lý bán hàng nhỏ

Version 1.0 – Draft

Prepared by:

Phạm Anh Quốc - SE180028

Thái Thành Long - SE172272

Huỳnh Thiên Bảo - SE192553

Organization: Class se1812

Date created: 29/9/2025 - 2/10/2025

I. BUSINESS REQUIREMENTS - CHI TIẾT TỪNG MỤC

## 1.1 BACKGROUND

Tình trạng hiện tại:
 Phần lớn các cửa hàng nhỏ lẻ tại Việt Nam (tạp hóa, quần áo, mỹ phẩm, café, phụ kiện) vẫn đang quản lý hoạt động bán hàng theo cách thủ công:

- Ghi chép giao dịch trong sổ tay hoặc file Excel.

- Sử dụng máy tính bỏ túi để cộng tiền và tính chiết khấu.

- Báo cáo doanh thu được lập thủ công cuối ngày/tuần.

- Tồn kho chỉ được ước lượng, không có hệ thống theo dõi chính xác.

Vấn đề cụ thể (có số liệu):
 Khảo sát 50 cửa hàng nhỏ tại Hà Nội và TP.HCM cho thấy:

- 82% cửa hàng vẫn dùng Excel hoặc sổ tay để ghi chép.

- Trung bình mỗi giao dịch mất 4–5 phút (bao gồm tính tiền + viết hóa đơn).

- 10% giao dịch/ngày có sai sót (cộng thiếu/thừa, ghi nhầm sản phẩm).

- Chủ cửa hàng mất trung bình 2 giờ/ngày để tổng hợp báo cáo cuối ngày.

- 65% chủ cửa hàng cho biết họ không nắm rõ số lượng tồn kho thực tế.

Tác động tiêu cực:

- Khách hàng phải chờ lâu → dễ bỏ đi, giảm doanh thu ước tính 5–10%/tháng.

- Sai sót trung bình gây thất thoát từ 2–5 triệu VNĐ/cửa hàng/tháng.

- Nhân viên bị áp lực khi xử lý nhiều khách, dễ sai và gây tranh cãi.

- Chủ cửa hàng thiếu dữ liệu để quyết định nhập hàng → nhập dư hoặc thiếu, gây lãng phí.

Mức độ cấp thiết:
 Với tốc độ tăng trưởng cạnh tranh từ siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, và sự kỳ vọng của khách hàng về thanh toán nhanh – chính xác, các cửa hàng nhỏ buộc phải số hóa quản lý bán hàng. Nếu không, họ sẽ:

- Mất khách hàng vào tay đối thủ hiện đại.

- Bị giảm lợi nhuận do sai sót và thất thoát.

- Khó mở rộng quy mô kinh doanh.

Nguồn gốc ý tưởng:
 Dự án POS System được khởi phát từ nhu cầu thực tế của các cửa hàng nhỏ muốn có giải pháp quản lý bán hàng chuyên nghiệp nhưng đơn giản, chi phí thấp, dễ sử dụng thay vì những hệ thống POS lớn và phức tạp vốn dành cho chuỗi cửa hàng.

## 1.2 BUSINESS OPPORTUNITY

Phân tích thị trường và xu hướng:

- Quy mô thị trường POS Việt Nam ước tính 1,000+ tỷ VNĐ/năm, tăng trưởng 15%/năm.

- Khoảng 70% cửa hàng nhỏ chưa có giải pháp quản lý hiện đại.

- Xu hướng thanh toán nhanh, không tiền mặt, quản lý dữ liệu real-time đang lan rộng.

- Chính phủ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số cho SMEs đến năm 2025.

So sánh với giải pháp hiện có:

- KiotViet, Sapo, Haravan: mạnh, nhiều tính năng nhưng chi phí cao (300k–700k/tháng/cửa hàng), nhiều tính năng không cần thiết cho cửa hàng nhỏ.

- App miễn phí trên di động: hạn chế tính năng, thiếu báo cáo chi tiết, không hỗ trợ in hóa đơn chuyên nghiệp.

- Excel/sổ tay: miễn phí nhưng sai sót, tốn thời gian, không có báo cáo tức thời.

Lợi thế cạnh tranh của POS System (Small Business):

- Thiết kế thân thiện, dễ dùng → nhân viên có thể sử dụng sau 1–2 buổi tập huấn.

- Cài đặt nhanh, chỉ cần PC/tablet + máy in hóa đơn.

- Chi phí thấp hơn 50% so với giải pháp POS thương mại.

- Tích hợp báo cáo doanh thu và tồn kho real-time.

- Hỗ trợ kỹ thuật bằng tiếng Việt, phù hợp cho cửa hàng nhỏ.

Lợi ích kinh tế định lượng:

- Giảm thời gian xử lý giao dịch từ 5 phút → 1 phút → tiết kiệm 2 giờ/ngày cho nhân viên.

- Giảm 80% sai sót tính tiền → tiết kiệm trung bình 40 triệu VNĐ/năm/cửa hàng.

- Rút ngắn thời gian tổng kết cuối ngày từ 2 giờ → 10 phút.

- Tăng khả năng phục vụ khách hàng thêm 30% → tăng doanh thu 20–25%.

Cơ hội mở rộng trong tương lai:

- Tích hợp thanh toán QR/Momo/ZaloPay.

- Kết nối quản lý chuỗi cửa hàng.

- CRM (quản lý khách hàng, tích điểm, khuyến mãi).

- Ứng dụng mobile cho chủ cửa hàng theo dõi từ xa.

## 1.3 BUSINESS OBJECTIVES

Ngắn hạn (3–6 tháng):

- Giảm sai sót giao dịch từ 10% xuống ≤3% sau 3 tháng.

- Rút ngắn thời gian xử lý hóa đơn từ 5 phút xuống ≤1.5 phút trong 4 tháng.

- Đạt 90% nhân viên cửa hàng sử dụng thành thạo hệ thống sau 2 tuần đào tạo.

- Tạo báo cáo doanh thu tự động hàng ngày/tuần trong vòng 6 tháng.

Dài hạn (6–12 tháng):
 5. Tăng 25% doanh thu nhờ phục vụ nhanh và dữ liệu chính xác sau 9 tháng.
 6. Giảm 60% thất thoát hàng hóa nhờ quản lý kho sau 12 tháng.
 7. Đạt mức độ hài lòng nhân viên và chủ cửa hàng ≥ 85% sau 1 năm.
 8. Tiết kiệm 30% chi phí vận hành (thời gian, nhân lực) so với trước khi triển khai.

## 1.4 SUCCESS METRICS

| KPI | Baseline (hiện tại) | Target (sau 12 tháng) |
| --- | --- | --- |
| Thời gian xử lý hóa đơn | 5 phút | ≤ 1.5 phút |
| Sai sót giao dịch | 10% | ≤ 2% |
| Doanh thu trung bình/tháng | 100 triệu VND | ≥ 125 triệu VNĐ |
| Thời gian tổng kết báo cáo | 2–3 giờ/ngày | ≤ 15 phút/ngày |
| Mức độ hài lòng nhân viên | 2.5/5.0 | ≥ 4.3/5.0 |
| Thất thoát hàng hóa | 5%/năm | ≤ 2%/năm |

Phương pháp đo lường:

- System logs: theo dõi thời gian giao dịch, tỷ lệ sai sót.

- Database reports: tự động thống kê doanh thu, tồn kho.

- Khảo sát nhân viên và chủ cửa hàng: thực hiện mỗi quý.

- Theo dõi thực tế: stopwatch + quan sát trong tuần đầu vận hành.

Tần suất và trách nhiệm:

- Hàng ngày: nhân viên vận hành ghi nhận sự cố.

- Hàng tuần: chủ cửa hàng xem báo cáo tự động.

- Hàng tháng: đội phát triển phân tích dữ liệu hiệu suất.

- Hàng quý: khảo sát hài lòng và báo cáo tổng kết cho các bên liên quan.

1.5 VISION STATEMENT

Tạo ra một hệ thống POS đơn giản, hiện đại và dễ sử dụng, giúp các cửa hàng nhỏ quản lý bán hàng, tồn kho và thanh toán nhanh chóng, chính xác; đồng thời nâng cao hiệu quả kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành bán lẻ.

Đối tượng chính: Chủ cửa hàng nhỏ, nhân viên bán hàng.

Cộng đồng rộng hơn: Người tiêu dùng (được phục vụ nhanh hơn), ngành bán lẻ Việt Nam.

Lợi ích cốt lõi: Quản lý bán hàng dễ dàng, giảm sai sót, tiết kiệm thời gian, tăng doanh thu.

Tác động tích cực: Giúp cửa hàng nhỏ cạnh tranh tốt hơn với các chuỗi bán lẻ lớn, đóng góp vào xu hướng số hóa bán lẻ.

1.6  BUSINESS RISKS

### Rủi ro mức độ HIGH

- Người dùng kháng cự thay đổi

  - Xác suất: High | Tác động: Medium

  - Nguyên nhân: Chủ cửa hàng quen với sổ tay/Excel, ngại công nghệ.

  - Phòng ngừa: Tổ chức training đơn giản, thiết kế giao diện thân thiện.

  - Ứng phó: Cung cấp bản demo miễn phí, hỗ trợ 24/7 giai đoạn đầu.

- Vượt ngân sách phát triển

  - Xác suất: Medium | Tác động: High

  - Nguyên nhân: Thêm tính năng ngoài scope (scope creep), thiếu estimate chính xác.

  - Phòng ngừa: Lập kế hoạch chi tiết, thêm 20% quỹ dự phòng.

  - Ứng phó: Ưu tiên tính năng MVP, chia dự án thành nhiều phase.

### Rủi ro mức độ MEDIUM

- Sự cố kỹ thuật (downtime, lỗi thanh toán)

  - Xác suất: Low | Tác động: High

  - Phòng ngừa: Kiểm thử kỹ, backup định kỳ, chọn nền tảng cloud ổn định.

  - Ứng phó: Kế hoạch khôi phục (disaster recovery plan), hotline khẩn cấp.

- Cạnh tranh từ các POS khác

  - Xác suất: Medium | Tác động: Medium

  - Phòng ngừa: Xây dựng USP (giao diện đơn giản, giá rẻ, hỗ trợ tiếng Việt).

  - Ứng phó: Liên tục cập nhật tính năng mới dựa trên phản hồi khách hàng.

### Rủi ro mức độ LOW

- Nhân sự rời dự án

  - Xác suất: Medium | Tác động: Low

  - Phòng ngừa: Document chi tiết, chia sẻ kiến thức nội bộ.

  - Ứng phó: Có kế hoạch thay thế nhân sự từ sớm.

# 1.7  BUSINESS ASSUMPTIONS AND DEPENDENCIES

## Ý nghĩa: Phần này liệt kê GIẢ ĐỊNH và PHỤ THUỘC quan trọng mà dự án dựa vào để thành công.

### 1. Business Assumptions (Giả định kinh doanh)

- Các cửa hàng nhỏ (tạp hóa, quán cà phê, shop quần áo…) sẽ tiếp tục tăng trưởng về số lượng tại Việt Nam (~15%/năm).

- Chủ cửa hàng có nhu cầu chuyển đổi từ quản lý thủ công (Excel, sổ ghi chép) sang phần mềm để giảm sai sót.

- 90% cửa hàng có kết nối internet ổn định và sử dụng smartphone/tablet.

- Ngân sách trung bình của các cửa hàng cho phần mềm quản lý bán hàng từ 200.000 – 500.000 VNĐ/tháng.

- Chính sách hỗ trợ chuyển đổi số của Nhà nước sẽ khuyến khích doanh nghiệp nhỏ ứng dụng công nghệ.

### 2. Technical Dependencies (Phụ thuộc kỹ thuật)

- Hạ tầng cloud (AWS/Azure/GCP) hoạt động ổn định với uptime ≥ 99.5%.

- Database MySQL/PostgreSQL hỗ trợ tối thiểu 100.000 giao dịch/ngày.

- Ứng dụng mobile phải hỗ trợ Android 8+ và iOS 12+.

- Tích hợp cổng thanh toán điện tử (VNPay, Momo, ZaloPay) thành công.

- Hệ thống POS phải hoạt động cả online và offline (khi mất internet).

### 3. Resource Dependencies (Phụ thuộc nguồn lực)

- 1 Project Manager full-time trong 6 tháng.

- 2 Developers (1 backend, 1 frontend/mobile) có kinh nghiệm về POS hoặc E-commerce.

- 1 UI/UX Designer để tối ưu giao diện đơn giản, dễ dùng.

- Ngân sách phát triển 500 triệu VNĐ được phê duyệt và giải ngân đúng tiến độ.

- Bộ phận support (2 nhân sự) sẵn sàng hỗ trợ khách hàng sau khi triển khai.

### 4. External Dependencies (Phụ thuộc bên ngoài)

- Vendor cung cấp thiết bị POS (máy in hóa đơn, máy quét mã vạch, máy POS cầm tay) đúng timeline.

- Các nhà cung cấp cổng thanh toán (VNPay, Momo) duy trì API ổn định.

- Chính phủ và ngân hàng duy trì chính sách hỗ trợ thanh toán không tiền mặt.

- Đối tác phần mềm kế toán (nếu có tích hợp) cung cấp API.

- Người dùng cuối (chủ cửa hàng) phải hợp tác trong giai đoạn training và feedback.

II. SCOPE AND LIMITATIONS

## 2.1 MAJOR FEATURES (Tính năng chính)

### MUST HAVE (Bắt buộc – cho MVP)

- Quản lý bán hàng (Sales Management)

  - Tạo hóa đơn, in biên lai, hỗ trợ mã vạch/QR code.

  - Ghi nhận phương thức thanh toán (tiền mặt, thẻ, ví điện tử).

- Quản lý sản phẩm & tồn kho (Inventory Management)

  - Thêm/xóa/sửa sản phẩm.

  - Theo dõi số lượng tồn kho theo thời gian thực.

  - Cảnh báo hàng sắp hết.

- Quản lý khách hàng (Customer Management)

  - Lưu thông tin khách hàng thân thiết.

  - Theo dõi lịch sử mua hàng.

  - Hỗ trợ chương trình khuyến mãi cơ bản.

- Báo cáo kinh doanh cơ bản (Basic Reporting)

  - Doanh thu theo ngày/tuần/tháng.

  - Báo cáo bán chạy theo sản phẩm.

- Ứng dụng Mobile/Tablet

  - Giao diện đơn giản, tối ưu cho nhân viên bán hàng.

  - Offline mode (lưu dữ liệu tạm khi mất internet).

### SHOULD HAVE (Quan trọng nhưng không bắt buộc)

- Quản lý nhân viên (Staff Management) – phân quyền, theo dõi hiệu suất bán hàng.

- Tích hợp cổng thanh toán (VNPay, Momo, ZaloPay).

- Thông báo tự động – nhắc hết hàng, doanh thu hàng ngày.

### COULD HAVE (Có thể có sau này)

- Tích hợp kế toán (Accounting Integration).

- Quản lý chuỗi cửa hàng (Multi-branch Support).

- Hệ thống khách hàng thân thiết nâng cao (Loyalty Program).

### WON’T HAVE (Ngoài phạm vi)

- E-commerce platform tích hợp bán online.

- Quản lý logistics/vận chuyển.

- AI dự đoán doanh thu (chỉ có ở phiên bản nâng cao sau này).

## 2.2 SCOPE OF INITIAL RELEASE (Phạm vi phiên bản đầu tiên – MVP)

Core Functionality của v1.0 (trong 4–5 tháng):

- Quản lý bán hàng: Hóa đơn, thanh toán đa dạng, in hóa đơn.

- Quản lý sản phẩm & tồn kho: Thêm sản phẩm, tồn kho real-time, cảnh báo hết hàng.

- Báo cáo cơ bản: Doanh thu theo ngày/tháng, sản phẩm bán chạy.

- Ứng dụng mobile: Giao diện bán hàng, hoạt động offline, đồng bộ khi có mạng.

- Quản lý khách hàng cơ bản: Lưu tên, số điện thoại, lịch sử mua hàng.

Technical Specifications:

- Platform: Web + Mobile (React Native).

- Backend: Node.js, Express.

- Database: MySQL/PostgreSQL.

- Hosting: Cloud (AWS/Azure).

- Performance: 100 concurrent users.

- Security: HTTPS, JWT Authentication.

User Groups:

- Chủ cửa hàng nhỏ.

- Nhân viên bán hàng.

## 2.3 SCOPE OF SUBSEQUENT RELEASES (Phạm vi các phiên bản tiếp theo)

### Release v2.0 (sau 6 tháng) – "Enhanced Experience"

- Quản lý nhân viên: phân quyền, theo dõi hiệu suất.

- Thanh toán điện tử: tích hợp ví điện tử, QR code.

- Thông báo nâng cao: nhắc hết hàng, nhắc nợ khách hàng.

- Dashboard nâng cao: biểu đồ doanh thu, xu hướng bán hàng.

### Release v3.0 (sau 12 tháng) – "Intelligent POS"

- Tích hợp kế toán (QuickBooks, MISA).

- Multi-branch support cho chuỗi cửa hàng.

- Chương trình khách hàng thân thiết nâng cao (tích điểm, voucher).

- Chatbot hỗ trợ khách hàng (tư vấn sản phẩm, khuyến mãi).

### Release v4.0+ (sau 18–24 tháng) – "Smart Retail Ecosystem"

- AI dự đoán doanh thu và nhu cầu hàng hóa.

- Tích hợp E-commerce platform để bán online.

- Phân tích hành vi khách hàng nâng cao (Customer Analytics).

- Kết nối hệ thống ERP cho doanh nghiệp vừa & nhỏ.

2.4 LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

Ý nghĩa:
 Phần này xác định rõ giới hạn kỹ thuật (technical limitations), loại trừ chức năng (functional exclusions), ràng buộc kinh doanh (business constraints), giới hạn nguồn lực (resource limitations), và biên giới tích hợp (integration boundaries) để tránh hiểu nhầm phạm vi dự án.

#### 1. Technical Limitations

- Chỉ hỗ trợ trên trình duyệt hiện đại: Chrome 70+, Firefox 65+, Safari 12+, Edge 79+.

- Ứng dụng mobile chỉ hỗ trợ từ iOS 12+ và Android 8+.

- Giới hạn hiệu năng: tối đa 100 concurrent users trong phiên bản đầu.

- Giới hạn dung lượng lưu trữ: 100GB database, tối đa 10MB/file upload.

- Yêu cầu đường truyền Internet tối thiểu 10Mbps cho hiệu năng ổn định.

#### 2. Functional Exclusions (Ngoài phạm vi – Out of Scope)

- Không hỗ trợ video/audio streaming.

- Không tích hợp với social media (Facebook, Zalo, TikTok).

- Không có e-commerce platform (website bán hàng online).

- Không hỗ trợ cryptocurrency payments.

- Không có real-time chat hoặc video call giữa các nhân viên/người dùng.

- Không có AI nâng cao (ví dụ: dự đoán doanh thu, phân tích hành vi).

- Không điều khiển phần cứng bên ngoài ngoài thiết bị POS cơ bản (máy in hóa đơn, máy quét mã vạch).

#### 3. Business Constraints

- Chỉ phục vụ cửa hàng nhỏ lẻ trong giai đoạn đầu (tạp hóa, quần áo, café, phụ kiện).

- Không mở cho người dùng bên ngoài ngoài chủ cửa hàng và nhân viên.

- Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Việt và English.

- Không có commercial licensing cho tổ chức khác trong giai đoạn đầu.

- Tuân theo luật bảo vệ dữ liệu Việt Nam.

#### 4. Resource Limitations

- Giới hạn ngân sách ban đầu: 500 triệu VNĐ.

- Đội ngũ phát triển: 1 Project Manager, 2 Developers, 1 UI/UX Designer.

- Support chỉ trong giờ hành chính (8h–17h, T2–T6).

- Chỉ có đào tạo cơ bản (training 1–2 buổi), không có tư vấn chuyên sâu.

- Bảo trì trong khung giờ cố định, không hỗ trợ 24/7 trong phiên bản đầu.

#### 5. Integration Boundaries

- Không tích hợp với ngân hàng/financial systems ở phiên bản đầu.

- Không kết nối với hệ thống logistics hoặc E-commerce platform.

- Không triển khai chuẩn quốc tế phức tạp (MARC21, Dublin Core).

- Tích hợp giới hạn với máy in hóa đơn, máy quét mã vạch, chưa hỗ trợ thiết bị POS chuyên dụng nâng cao.

## 3. BUSINESS CONTEXT

### 3.1 Stakeholder Profiles

1. Chủ cửa hàng (Shop Owner)

- Vai trò: Người quản lý chính, ra quyết định kinh doanh, theo dõi báo cáo doanh thu và tồn kho.

- Mục tiêu: Giảm thất thoát, tăng hiệu quả bán hàng, có dữ liệu chính xác để nhập hàng.

- Ảnh hưởng: Cao – quyết định triển khai hệ thống và chi trả chi phí.

2. Nhân viên bán hàng (Cashier/Staff)

- Vai trò: Thực hiện bán hàng, in hóa đơn, quản lý sản phẩm tại quầy.

- Mục tiêu: Hóa đơn nhanh, ít sai sót, giao diện dễ dùng.

- Ảnh hưởng: Trung bình – trực tiếp sử dụng hệ thống hàng ngày.

3. Khách hàng mua sắm (End Customers)

- Vai trò: Người đến mua hàng tại cửa hàng.

- Mục tiêu: Thanh toán nhanh chóng, hóa đơn chính xác, nhận ưu đãi/khuyến mãi.

- Ảnh hưởng: Gián tiếp – không sử dụng hệ thống nhưng là người hưởng lợi.

4. Đội phát triển phần mềm (Development Team)

- Vai trò: Xây dựng, bảo trì và mở rộng hệ thống POS.

- Mục tiêu: Phát triển đúng yêu cầu, trong phạm vi ngân sách và thời gian.

- Ảnh hưởng: Cao – quyết định chất lượng hệ thống.

5. Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật (Support Team)

- Vai trò: Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng, xử lý sự cố.

- Mục tiêu: Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, giảm downtime.

- Ảnh hưởng: Trung bình – nâng cao sự hài lòng của người dùng.

### 3.2 Project Priorities

- Độ ổn định và tính chính xác của hệ thống

  - Ưu tiên số 1: Giao dịch và báo cáo không sai sót.

- Tính dễ sử dụng

  - Giao diện thân thiện, nhân viên có thể sử dụng ngay với ít training.

- Tốc độ xử lý giao dịch

  - Hóa đơn phải hoàn thành trong ≤1.5 phút/giao dịch.

- Khả năng mở rộng (Scalability)

  - Dễ dàng nâng cấp thêm tính năng (v2.0: thanh toán điện tử, v3.0: multi-branch).

- Chi phí hợp lý

  - Phù hợp với cửa hàng nhỏ, không vượt quá 300–500k/tháng/cửa hàng.

- Bảo mật dữ liệu

  - Sử dụng HTTPS, JWT, tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu Việt Nam.

### 3.3 Deployment Considerations

- Hạ tầng triển khai:

  - Cloud hosting (AWS/Azure/GCP), đảm bảo uptime ≥ 99.5%.

  - Database MySQL/PostgreSQL, hỗ trợ 100.000 giao dịch/ngày.

- Cấu hình yêu cầu tối thiểu:

  - Thiết bị: PC/máy tính bảng cấu hình trung bình, RAM ≥ 4GB.

  - Mobile: Android 8+, iOS 12+.

  - Internet: 10Mbps trở lên để đảm bảo hiệu năng.

- Phương án triển khai:

  - Bước 1: Pilot ở 2–3 cửa hàng nhỏ trong 1 tháng.

  - Bước 2: Thu thập feedback, fix lỗi, tinh chỉnh giao diện.

  - Bước 3: Mở rộng triển khai cho nhiều cửa hàng hơn.

- Kế hoạch bảo trì:

  - Cập nhật phần mềm định kỳ (1–2 tháng/lần).

  - Hỗ trợ từ 8h–17h, T2–T6, hotline khẩn cấp ngoài giờ hành chính.